CENG401 - Proje Dönüşüm Yol Haritası

AI Tabanlı Akıllı Yemekhane Asistan Sistemi

Menü Optimizasyonu + Yemek Tanıma & Besin Analizi + Chatbot Asistanı

Ekip Üyeleri

Cemil Alp - 21050111005

Ali Batuhan Zeytün - 21050111020

Muhammet Talha Şatır - 22050111058

Danışman: Muhammed Abdullah Bülbül

Tarih: Şubat 2026

# 1. Giriş ve Motivasyon

Bu doküman, CENG401 dersi kapsamında yürütülen "Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Tabanlı Yemek Tüketim Ölçümü" projesinin dönüştürülmüş versiyonunun yol haritasını sunmaktadır.

Orijinal projede üniversite yemekhanesine sabit kamera kurulması, özel dataset oluşturulması ve gerçek zamanlı görüntü yakalama planlanmıştı. Ancak aşağıdaki pratik kısıtlar nedeniyle proje kapsamı yeniden tanımlanmıştır:

- Yemekhaneye kamera takılması için izin alma sürecinin uzun ve belirsiz olması

- Donanım maliyetlerinin bütçeyi aşması

- Türk yemekhanelerine özgü hazır bir public dataset bulunmaması

- Dataset oluşturma sürecinin proje zaman çizelgesini aşması

Bu kısıtlar göz önünde bulundurularak proje, üç alt modülden oluşan entegre bir "Akıllı Yemekhane Asistan Sistemi" olarak yeniden tasarlanmıştır. Bu yeni yaklaşım, kamera ve özel dataset bağımlılığını ortadan kaldırırken AI kullanımını korumakta ve hatta genişletmektedir.

# 2. Yeni Proje Tanımı

Proje Adı: AI Tabanlı Akıllı Yemekhane Asistan Sistemi - Menü Optimizasyonu, Yemek Tanıma ve Chatbot Entegrasyonu

Sistem, üniversite yemekhanelerinin verimliliğini artırmak ve öğrencilere kişiselleştirilmiş beslenme desteği sunmak amacıyla üç temel AI modülünü tek bir platformda birleştirir:

## Modül 1: Menü Optimizasyonu ve Yemek Öneri Sistemi (ML)

Bu modül, yemekhane menülerini analiz ederek hangi yemeklerin ne zaman sunulması gerektiğini tahmin eden bir makine öğrenmesi sistemi kurar. Gerçek kameraya veya özel dataset'e ihtiyaç duymaz.

- Üniversite yemekhane menüleri (web scraping veya manuel veri girişi ile toplanır)

- Mevsimsellik, gün, hava durumu gibi dış faktörlerle öğrenci tercih simülasyonu

- Collaborative filtering / content-based recommendation algoritmaları

- Çıktı: Haftalık optimum menü önerisi, popülerlik tahmini, israf azaltma skoru

## Modül 2: Yemek Fotoğrafından Tanıma ve Besin Değeri Analizi (Computer Vision)

Bu modül, Food-101 gibi hazır public dataset kullanarak YOLO tabanlı yemek tanıma modeli eğitir. Kullanıcı telefonuyla fotoğraf çeker ve sisteme yükler.

- Food-101 dataset (101 kategori, 101.000 görüntü - ücretsiz ve hazır)

- YOLO modeli transfer learning ile eğitilir

- Tanınan yemeğin besin değerleri API üzerinden getirilir (kalori, protein, karbonhidrat, yağ)

- Çıktı: Yemek adı, güven skoru, besin tablosu, günlük kalori takibi

## Modül 3: Chatbot Tabanlı Yemekhane Asistanı (LLM)

Öğrencilerin yedikleri yemekleri chatbot aracılığıyla bildirmesini sağlayan, kişiselleştirilmiş beslenme takibi ve öneriler sunan bir LLM tabanlı asistan.

- LLM API entegrasyonu (OpenAI GPT / Google Gemini / yerel model)

- Doğal dil ile yemek girişi: "Bugün pilav, tavuk ve ayran içtim"

- Günlük/haftalık kalori ve besin raporu oluşturma

- Çıktı: Kişisel beslenme profili, eksik besin uyarıları, yemek önerileri

# 3. Sistem Mimarisi

Sistemin genel mimarisi aşağıdaki katmanlardan oluşur:

## 3.1 Veri Katmanı

- Yemekhane menü verileri (haftalık menüler, fiyatlar, kategoriler)

- Food-101 görüntü dataset'i

- Besin değeri veritabanı (USDA FoodData Central / Nutritionix API)

- Kullanıcı yemek geçmişi ve tercih verileri (SQLite/PostgreSQL)

## 3.2 AI/ML Katmanı

- Menü optimizasyonu: scikit-learn (Random Forest, Gradient Boosting) veya basit sinir ağı

- Yemek tanıma: YOLOv8/YOLOv11 + PyTorch (transfer learning)

- Chatbot: LLM API (prompt engineering + function calling)

## 3.3 Backend Katmanı

- Flask veya FastAPI ile RESTful API sunucusu

- Endpoints: /predict-menu, /recognize-food, /chat, /report

- JWT veya session-based kullanıcı yönetimi

## 3.4 Frontend/Arayüz Katmanı

- Web dashboard: Menü önerileri, istatistikler, grafikler

- Fotoğraf yükleme arayüzü: Kamera ile çek veya galeriden seç

- Chatbot arayüzü: Mesajlaşma tarzı sohbet penceresi

# 4. Detaylı Yol Haritası (Hafta Hafta)

## Hafta 1: Proje Kapsamı Güncelleme ve Gereksinim Analizi

- Mevcut raporun güncellenmesi (problem tanımı, amaçlar, yöntem değişikliği)

- Yeni sistem mimarisinin kesinleştirilmesi

- Görev dağılımının netleştirilmesi (kimin hangi modülü yapacağı)

- Gerekli API anahtarlarının alınması (OpenAI/Gemini, besin API)

## Hafta 1-2: Veri Kaynakları Araştırma ve Toplama

- Food-101 dataset indirme ve inceleme (https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/food-101.tar.gz)

- Üniversite yemekhanesi menülerinin toplanması (en az 3 aylık geçmiş menü)

- Besin değeri veritabanı entegrasyonu için API araştırması

- Menü optimizasyonu için sentetik tercih verisi oluşturma stratejisi belirleme

## Hafta 2-3: Veritabanı Tasarımı ve Backend Altyapısı

- Veritabanı şeması tasarımı (kullanıcılar, yemekler, menüler, besin değerleri, yemek logları)

- Flask/FastAPI proje yapısının kurulması

- Temel API endpoint'lerinin oluşturulması

- Git repository ve proje yapısının organize edilmesi

## Hafta 3-4: Modül 1 - Menü Optimizasyon ML Modeli

Sorumlu: Cemil Alp

- Feature engineering: gün, mevsim, hava durumu, önceki gün menüsü, besin çeşitliliği skoru

- Tercih simülasyon modeli: Öğrenci yemek tercihlerini simüle eden sentetik veri üretimi

- ML model eğitimi: Random Forest, XGBoost veya basit Neural Network ile popülerlik tahmini

- Optimizasyon algoritması: Haftalık menü için constraint-based optimizasyon (besin dengesi, çeşitlilik, maliyet)

- Değerlendirme metrikleri: RMSE, MAE, cross-validation sonuçları

## Hafta 4-5: Modül 2 - Food-101 ile YOLO Model Eğitimi

Sorumlu: Ali Batuhan Zeytün

- Food-101 dataset'ini YOLO formatına dönüştürme (bounding box annotation)

- YOLOv8 veya YOLOv11 modelini Ultralytics kütüphanesi ile eğitme

- Transfer learning: COCO pre-trained weights üzerinden fine-tuning

- Model performans değerlendirmesi: mAP, precision, recall, F1-score

- Fotoğraf upload endpoint'i: Kullanıcı fotoğraf yükler → model tahmin yapar → sonuç döner

## Hafta 5-6: Besin Değeri API Entegrasyonu

- USDA FoodData Central API veya Nutritionix API entegrasyonu

- Yemek adı → besin değeri eşleştirme tablosu (Food-101 kategorileri için)

- Porsiyon büyüklüğü tahmini (varsayılan porsiyon değerleri)

- Günlük besin takip sistemi: Kullanıcının toplam kalori ve makro besin alımı

## Hafta 6-7: Modül 3 - Chatbot Tasarımı ve LLM Entegrasyonu

Sorumlu: Muhammet Talha Şatır

- LLM API seçimi ve entegrasyonu (OpenAI GPT-4o-mini veya Google Gemini - maliyet/performans dengesi)

- System prompt tasarımı: Chatbot'un beslenme uzmanı rolü, Türkçe yanıt vermesi

- Function calling: Chatbot'un besin API'sini ve veritabanını sorgulaması

- Konuşma geçmişi yönetimi ve bağlam tutma

- Örnek diyaloglar: "Bugün ne yemeliyim?", "Dün kaç kalori aldım?", "Protein açığım var mı?"

## Hafta 7-8: Web Arayüzü Geliştirme

- Ana dashboard sayfası: Günlük menü, besin takibi özeti, öneriler

- Fotoğraf yükleme sayfası: Drag & drop veya kamera ile çekim

- Chatbot arayüzü: Gerçek zamanlı mesajlaşma penceresi

- Menü optimizasyonu paneli: Admin görünümü - haftalık menü önerisi

- Raporlama sayfası: Grafikler, trendler, besin analizi (Plotly/Chart.js)

## Hafta 8-9: Modül Entegrasyonu ve Sistem Testi

- Üç modülün tek platform altında birleştirilmesi

- End-to-end test senaryoları: Fotoğraf çek → tanı → chatbot'a bildir → rapor al

- API performans testi ve hata yönetimi

- Bug fixing ve edge case handling

## Hafta 9-10: Kullanıcı Testi ve Geri Bildirim

- 5-10 öğrenci ile kullanılabilirlik testi

- Chatbot yanıt kalitesi değerlendirmesi

- Yemek tanıma doğruluğunun gerçek dünya fotoğraflarıyla testi

## Hafta 10-11: İyileştirme ve Performans Optimizasyonu

- Geri bildirimlere göre model ince ayarları

- UI/UX iyileştirmeleri

- Performans metrikleri ve karşılaştırma tabloları hazırlama

## Hafta 11-12: Dokümantasyon ve Final Raporu

- Final raporu yazımı (güncellenen tüm bölümler)

- Sunum hazırlığı ve demo video

- Kod temizliği, README ve deployment rehberi

# 5. Zaman Çizelgesi (Gantt Chart Özeti)

| Hafta | Görev | Kategori |
| --- | --- | --- |
| Hafta 1 | Proje Kapsamı Güncelleme & Gereksinim Analizi | Planlama |
| Hafta 1-2 | Veri Kaynakları Araştırma & Toplama | Veri |
| Hafta 2-3 | Veritabanı Tasarımı & Backend Altyapısı | Geliştirme |
| Hafta 3-4 | Menü Optimizasyon ML Modeli Geliştirme | AI/ML |
| Hafta 4-5 | Food-101 ile YOLO Model Eğitimi | AI/ML |
| Hafta 5-6 | Besin Değeri API Entegrasyonu | Geliştirme |
| Hafta 6-7 | Chatbot Tasarımı & LLM Entegrasyonu | AI/ML |
| Hafta 7-8 | Web Arayüzü Geliştirme (Frontend) | Geliştirme |
| Hafta 8-9 | Modül Entegrasyonu & Sistem Testi | Test |
| Hafta 9-10 | Kullanıcı Testi & Geri Bildirim | Test |
| Hafta 10-11 | İyileştirme & Performans Optimizasyonu | İyileştirme |
| Hafta 11-12 | Dokümantasyon & Final Raporu | Teslim |

# 6. Teknoloji ve Araçlar

| Teknoloji | Kullanım Amacı | İlgili Modül |
| --- | --- | --- |
| Python 3.10+ | Ana geliştirme dili | Tüm modüller |
| Flask / FastAPI | Backend web framework | API & Arayüz |
| scikit-learn | Menü optimizasyon ML modelleri | Modül 1 |
| PyTorch + Ultralytics | YOLO tabanlı yemek tanıma | Modül 2 |
| OpenAI API / Gemini API | Chatbot LLM entegrasyonu | Modül 3 |
| React / HTML+CSS+JS | Frontend arayüz | Dashboard |
| SQLite / PostgreSQL | Veritabanı | Veri katmanı |
| Food-101 Dataset | Hazır yemek görüntü veri seti | Modül 2 |
| USDA / Nutritionix API | Besin değeri verileri | Modül 2 & 3 |
| Pandas / NumPy | Veri analizi ve işleme | Tüm modüller |
| Matplotlib / Plotly | Görselleştirme | Dashboard |

# 7. Ekip Görev Dağılımı

| Ekip Üyesi | Sorumluluk Alanı | Detay Görevler |
| --- | --- | --- |
| Cemil Alp | Modül 1: Menü Optimizasyonu & ML Modeli | Veri toplama, feature engineering, ML model eğitimi, optimizasyon algoritması |
| Ali Batuhan Zeytün | Modül 2: Yemek Tanıma & Besin Analizi | Food-101 dataset hazırlığı, YOLO eğitimi, besin API entegrasyonu, fotoğraf upload sistemi |
| Muhammet Talha Şatır | Modül 3: Chatbot & Dashboard Arayüzü | LLM entegrasyonu, chatbot geliştirme, frontend dashboard, raporlama sistemi |

Not: Ortak görevler (veritabanı tasarımı, entegrasyon testleri, dokümantasyon) tüm ekip üyeleri tarafından birlikte yürütülecektir.

# 8. Başarı Kriterleri ve Değerlendirme Metrikleri

## Modül 1 - Menü Optimizasyonu:

- Popülerlik tahmin doğruluğu (RMSE < 0.2 veya R² > 0.7 hedefi)

- Optimizasyon sonucunda besin çeşitliliği ve denge skorunun artması

## Modül 2 - Yemek Tanıma:

- Top-5 accuracy > %80 (Food-101 benchmark'ına yakın)

- mAP@0.5 > 0.70

- Ortalama inference süresi < 500ms

## Modül 3 - Chatbot:

- Doğru besin değeri raporlama oranı > %90

- Kullanıcı memnuniyet skoru > 4/5 (anket bazlı)

- Ortalama yanıt süresi < 3 saniye

# 9. Potansiyel Riskler ve Çözüm Stratejileri

Risk 1 - API Maliyetleri: LLM API kullanımı maliyetli olabilir. Çözüm: GPT-4o-mini veya Gemini Flash gibi düşük maliyetli modeller tercih edilir. Gerekirse yerel Ollama modeli kullanılır.

Risk 2 - Food-101 Kısıtları: Dataset Türk yemeklerini içermez. Çözüm: Model genel yemek tanıma için eğitilir, Türk yemekleri için ek fine-tuning yapılabilir veya en yakın kategori eşleştirmesi kullanılır.

Risk 3 - Entegrasyon Karmaşıklığı: Üç modülün birleştirilmesi zaman alabilir. Çözüm: Her modül bağımsız API endpoint'i olarak geliştirilir, modüler mimari sayesinde entegrasyon basitleşir.

Risk 4 - Zaman Kısıtı: 12 haftalık süre yoğun olabilir. Çözüm: MVP (Minimum Viable Product) yaklaşımı benimsenir, önce temel fonksiyonlar tamamlanır.

# 10. Orijinal Projeden Farklar ve Avantajlar

Kamera Bağımlılığı Kaldırıldı: Sabit kamera yerine kullanıcı telefonundan fotoğraf yükleme ve doğal dil girişi kullanılır.

Dataset Sorunu Çözüldü: Özel dataset yerine Food-101 (101K görüntü) ve sentetik menü verisi kullanılır.

Kapsam Genişledi: Sadece israf ölçümü yerine menü optimizasyonu + kişisel beslenme takibi + akıllı asistan.

AI Kullanımı Arttı: Tek bir YOLO modeli yerine ML optimizasyonu + Computer Vision + LLM olmak üzere üç farklı AI tekniği.

Pratik Uygulanabilirlik: İzin alma, donanım maliyeti gibi engeller ortadan kalktığı için proje tamamen yazılım tabanlı ve hemen uygulanabilir.

# 11. Sonuç

Bu yol haritası, orijinal projenin güçlü AI temellerini koruyarak pratik kısıtları aşan yeni bir sistem tasarımı sunmaktadır. Üç modüllü yapı, projenin hem teknik derinliğini artırmakta hem de gerçek dünyada uygulanabilirliğini güçlendirmektedir.

Her ekip üyesi bir modülden birincil olarak sorumlu olacak, ortak altyapı (veritabanı, API, frontend çerçevesi) ise birlikte geliştirilecektir. Bu doküman, projenin her aşamasında referans olarak kullanılacak ve ilerleme takibi bu plana göre yapılacaktır.